Proposition cahier des charges

### 1. Présentation du Projet
- Nom du Projet : ParentsTranquilles : Plateforme de garde d'enfants à Abidjan
- Objectif : Développer une solution numérique qui aide les parents à Abidjan à trouver des services de garde d'enfants fiables, en mettant en relation les parents et les prestataires (crèches, gardiennes d'enfants, nounous).
- Périmètre du projet : Plateforme avec une interface conviviale et des fonctionnalités clés pour rechercher, évaluer et réserver des services de garde.

### 2. Contexte et Problématique
Contexte : La demande de services de garde d'enfants à Abidjan est croissante. Cependant, les parents ont souvent du mal à trouver des prestataires fiables et bien notés.
Cette demande est dû à l’augmentation du nombre de femmes ivoiriennes sur le marché du travail (51% en 2022 contre 46 % en 2021)

https://news.abidjan.net/articles/735275/en-cote-divoire-les-creches-se-multiplient-a-mesure-que-les-femmes-travaillent
- Problème à résoudre : Il manque une plateforme centralisée qui permettrait aux parents de rechercher, évaluer, et réserver des services de garde de manière simple et rapide.

### 3. Objectifs Fonctionnels
#### 3.1. Utilisateurs Cibles
- Parents : Cherchent des services de garde d'enfants près de chez eux, évalués et disponibles à des créneaux horaires spécifiques.
- Prestataires de services de garde : Cherchent à promouvoir leurs services, gérer les réservations et obtenir des avis.
#### 3.2. Fonctionnalités Principales
1. Recherche de services de garde :
  1. Recherche par localisation, type de service (crèche, nounou, garde à domicile), et disponibilité.
2. Évaluations et avis :
  1. Système d’évaluation et de commentaires pour que les parents puissent laisser des avis sur les prestataires.
3. Réservation en ligne :
  1. Fonctionnalité pour réserver des créneaux de garde directement via l'application.
4. Géolocalisation :
  1. Utilisation de la géolocalisation pour montrer les services de garde à proximité des utilisateurs.
5. Profil utilisateur :
  1. Les parents et prestataires peuvent créer et gérer leur profil avec des informations personnelles, préférences, et historique de réservations.
6. Calendrier des disponibilités :
  1. Les prestataires peuvent afficher leurs horaires disponibles, et les parents peuvent réserver selon ces créneaux.
7. Notifications :
  1. Les parents reçoivent des notifications pour les rappels de réservation, les nouvelles offres ou les réponses des prestataires.

### 4. Objectifs Non Fonctionnels
1. Accessibilité :
  1. L’application doit être facile à utiliser, même pour les utilisateurs peu familiarisés avec la technologie.
2. Performance :
  1. Le chargement de l’application doit être rapide, avec une réponse rapide aux interactions des utilisateurs.
3. Sécurité :
  1. Les informations personnelles des utilisateurs (parents et prestataires) doivent être protégées et sécurisées.
4. Compatibilité :
  1. L'application doit être disponible sur les appareils mobiles (Android/iOS) et accessible via un navigateur web.

### 5. Contraintes Techniques
1. Technologies Utilisées :
  1. Backend : i don’t know ((Node.js, Python ou autre langage côté serveur pour gérer les requêtes.)
  2. Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript,
  3. Base de données : MySQL ou MongoDB pour la gestion des utilisateurs, services et avis.
  4. API : Google Maps API pour la géolocalisation.
2. Hébergement :
  1. Utilisation d'un service cloud (AWS, Google Cloud, Heroku) pour héberger l'application et la base de données.
3. Sécurité :
  1. Utilisation du chiffrement SSL pour sécuriser les échanges de données et l’authentification des utilisateurs.

### 6. Délais et Planning
Phase	Tâches	Durée Estimée
Phase 1 : Analyse	Analyse des besoins, définition des fonctionnalités	1 semaine
Phase 2 : Design	Design de l’interface utilisateur (UI/UX)	1 semaine
Phase 3 : Développement	Développement du backend et frontend	4 semaines
Phase 4 : Test	Tests fonctionnels, correction des bugs	1 semaine
Phase 5 : Déploiement	Déploiement de l’application	1 semaine

### 7. Budget Prévisionnel
- Développement : Coût en fonction des outils utilisés (gratuits ou premium).
- Hébergement Cloud : Coût selon le service choisi (AWS, Google Cloud).
- Marketing & Promotion : Budget pour faire connaître l'application (optionnel).

### 8. Suivi et Maintenance
- Mises à jour : Prévoir des mises à jour régulières pour corriger les bugs et ajouter de nouvelles fonctionnalités.
- Support Utilisateur : Un système de support (chat ou e-mail) pour aider les utilisateurs en cas de problème.

### 9. Conclusion
Ce cahier des charges constitue une base pour développer une plateforme de services de garde d’enfants adaptée aux besoins des parents d’Abidjan. Le projet doit être simple, intuitif, sécurisé, et performant pour garantir une expérience utilisateur optimale.